Avance Técnico del MVP

Introducción

El presente documento resume el grado de cumplimiento del Producto Mínimo Viable (MVP) respecto al catálogo funcional consolidado del proyecto. Su propósito es dejar trazabilidad entre requerimientos priorizados, evidencia de implementación, estado técnico actual y pendientes reales para la siguiente etapa de evolución del sistema.

Estado de cumplimiento de requerimientos del MVP

RF

Estado

Evidencia de implementación

Observaciones

RF01

Completo

GET /api/catalogo, GET /api/catalogo/{id}, filtrado por categoría, vistas cliente de catálogo.

Catálogo público operativo con detalle y variantes.

RF02

Completo

POST/PUT /api/admin/productos y PATCH /api/admin/productos/{id}/toggle.

Alta, edición y desactivación lógica de productos y variantes en flujo administrativo.

RF03

Parcial

Disponibilidad visible en catálogo y validación por activo/stock en carrito y pago.

Falta formalización completa de reglas de capacidad comercial diaria.

RF05

Completo

Validaciones de stock en CarritoService y PagoService; movimientos en /api/admin/variantes/{id}/inventario.

Se evita sobreventa en el flujo principal.

RF06

Completo

GET/POST/PUT/DELETE en /api/carrito y vistas cliente de carrito.

Gestión de carrito funcional con resumen económico.

RF08

Parcial

Validación de franja horaria en cotización y pago; control de cupo por franja.

La programación por fecha/franja está implementada en versión MVP simplificada.

RF09

Parcial

POST /api/pagos/cotizacion y POST /api/pagos/procesar con registro de pago y pedido.

Flujo operativo de pago implementado; faltan endurecimientos para entorno productivo real.

RF10

Completo

Costo de envío por zona/dirección y costo cero para recojo.

Cálculo integrado al checkout y total del pedido.

RF11

Parcial

PATCH /api/admin/pedidos/{pedidoId}/validacion (aprobar/rechazar con motivo).

Se recomienda reforzar validación administrativa explícita de stock/franja al validar.

RF12

Completo

PATCH /api/admin/pedidos/{pedidoId}/estado con historial de cambios.

Ciclo de estado con transiciones controladas y trazabilidad.

RF13

Completo

GET /api/pedidos/{pedidoId}/comprobante.

Comprobante incluye ítems, montos y datos de entrega/recojo.

RF16

Parcial

POST /api/auth/registro, POST /api/auth/login, POST /api/auth/logout.

Registro y autenticación operativos; recuperación de acceso no cerrada.

RF17

Completo

GET/POST/PUT/PATCH en /api/cliente/direcciones y selección en checkout.

Múltiples direcciones, desactivación lógica y dirección principal única activa.

RF18

Parcial

Reglas en SecurityConfig y @PreAuthorize en controladores cliente/admin.

Segmentación ADMIN/CLIENTE aplicada; matriz total de roles aún pendiente.

RF20

Completo

JWT + validación de sesión persistida + expiración por inactividad + logout.

Control de sesión consistente con manejo frontend de 401/403.

RF21

Parcial

NotificacionService + entidad Notificacion + endpoint /api/cliente/notificaciones.

Se registra evento transaccional MVP; falta canal real y cobertura ampliada de eventos.

Cobertura funcional y técnica

El MVP cubre de forma integrada los módulos de autenticación y acceso, catálogo, carrito, checkout, pagos, pedidos, direcciones, notificaciones y operación administrativa básica. A nivel de interfaz, se reutilizaron y conectaron vistas en las rutas de cliente y administración (catálogo, carrito, checkout, perfil e interfaces administrativas). A nivel backend, la cobertura se implementa mediante controladores REST, servicios de dominio y repositorios JPA que soportan el flujo comercial principal de punta a punta: exploración de productos, selección, validación, confirmación y trazabilidad del pedido.

Endpoints clave del alcance MVP: /api/catalogo/**, /api/carrito/**, /api/pagos/cotizacion, /api/pagos/procesar, /api/pedidos/mis-pedidos, /api/pedidos/{pedidoId}/reordenar, /api/pedidos/{pedidoId}/comprobante, /api/cliente/direcciones/**, /api/cliente/notificaciones, /api/admin/productos/**, /api/admin/pedidos/** y /api/admin/usuarios/**.

Seguridad y control de acceso

La seguridad del MVP se basa en JWT con política stateless, control de autorización por rol y validación de sesión activa. Los endpoints administrativos se restringen al rol ADMIN, mientras que los endpoints de cliente se restringen al rol CLIENTE. El filtro de autenticación valida token, estado de sesión y expiración por inactividad (configurada en 30 minutos en el entorno actual). Además, el frontend aplica control de navegación por perfil y maneja respuestas 401/403 con limpieza de sesión y redirección a login cuando corresponde.

Riesgos y pendientes

Riesgos funcionales

•	
      RF03 y RF08 mantienen reglas operativas simplificadas en la versión MVP.

•	
      RF11 requiere mayor formalización de validaciones administrativas previas en aprobación/rechazo.

Riesgos técnicos

•	
      No se cuenta aún con una suite completa de pruebas automatizadas de regresión.

•	
      El procesamiento de pago está orientado a MVP y requiere endurecimientos para producción real.

Riesgos de seguridad

•	
      La matriz integral de permisos por todos los perfiles definidos en catálogo aún no está cerrada.

•	
      Se recomienda fortalecimiento adicional de políticas frontend para mitigar riesgos de sesión/token.

Riesgos de consistencia de datos

•	
      Permanecen reglas de negocio por formalizar (agenda, transición detallada de estados y tarifas oficiales).

•	
      Notificaciones en canal MVP trazable, con integración real pendiente.

Estado de compilación

El estado actual de compilación es exitoso: la ejecución de compilación del proyecto con Maven en modo sin pruebas finaliza sin errores (mvn -q -DskipTests compile). Durante la estabilización se corrigió la configuración de procesamiento de anotaciones en el archivo pom.xml, incorporando la configuración explícita de Lombok en dependencias y en el maven-compiler-plugin. Esta corrección resolvió el problema global de símbolos no encontrados asociado a getters/setters generados por Lombok.

Casos de prueba recomendados

Tipo de prueba

Caso

Resultado esperado

Acceso por rol

Cliente intenta acceder a endpoint administrativo (/api/admin/pedidos).

Respuesta 403 (acceso denegado).

Acceso por rol

Usuario no cliente intenta operar endpoints de cliente (/api/carrito).

Bloqueo por permisos según perfil.

Sesión expirada

Token vigente pero sesión caducada por inactividad.

Respuesta 401 y redirección a login.

Carrito

Agregar variante con stock suficiente.

Ítem agregado y resumen actualizado.

Carrito

Actualizar cantidad por encima del stock.

Rechazo por stock insuficiente.

Checkout delivery

Cotizar y pagar con dirección activa y franja válida.

Cotización correcta y pedido consistente.

Checkout recojo

Cotizar y pagar en modalidad recojo.

Costo de envío igual a cero y confirmación consistente.

Validación de stock

Intentar pagar cuando stock cambió y ya no alcanza.

Bloqueo de pago previo a confirmación.

Reordenación

Reordenar pedido con ítems no disponibles.

Resultado parcial/rechazado con mensaje por ítem.

Notificaciones

Crear/confirmar/cambiar estado de pedido.

Registro de notificación asociado a cliente y pedido.

Endpoints admin

Solicitar transición de estado no permitida.

Rechazo de transición inválida.

Conclusión

Con base en la verificación técnica y funcional realizada, el MVP se considera cubierto en su alcance principal y en condición revisable para sustentación académica. No obstante, persisten pendientes de siguiente etapa relacionados con formalización de reglas de negocio específicas, fortalecimiento de seguridad integral por matriz de permisos completa y robustecimiento del flujo de pago para operación productiva. Este estado permite continuar hacia una fase de estabilización avanzada y preparación de release con criterios de calidad ampliados.